实验室预约系统 - 测试报告

1 介绍

1.1 项目概述

本测试报告针对实验室预约系统进行功能测试。该系统是一个基于 Spring Boot + Vue 的前后端分离项目，主要功能包括：

- 用户注册与登录

- 实验室查询与预约

- 预约管理与审核

- 用户管理与封禁

- 消息通知

1.2 测试目的

- 验证系统各功能模块的正确性和稳定性

- 发现潜在的功能缺陷和性能问题

- 确保系统满足用户需求和业务流程

1.3 测试范围

| 模块 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 用户模块 | 注册、登录、个人信息管理 |
| 实验室模块 | 实验室查询、详情展示 |
| 预约模块 | 预约创建、取消、审核 |
| 管理员模块 | 用户管理、封禁功能 |
| 界面模块 | 轮播图、界面布局展示 |

2 测试时间、地点和人员

2.1 测试时间

- 开始时间：2026年06月8日

- 结束时间：2026年06月13日

- 总测试时长：6天

2.2 测试地点

- 测试环境：本地开发环境

2.3 测试人员

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 吴思豪 | 测试计划制定、进度管理 |
| 测试执行 | 徐硕程 | 功能测试、缺陷记录 |

3 测试环境描述

3.1 硬件环境

| 设备类型 | 配置 |
| --- | --- |
| CPU | AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics |
| 内存 | 16GB |
| 硬盘 | 512GB |
| 网络 | 本地局域网 |

3.2 软件环境

后端环境：

| 项目 | 版本 |
| --- | --- |
| Java | 11.0.21 |
| Spring Boot | 2.7.18 |
| MySQL | 8.0.33 |
| MyBatis Plus | 3.5.1 |

前端环境：

| 项目 | 版本 |
| --- | --- |
| Node.js | 18.x |
| Vue | 3.4.21 |
| Element Plus | 2.x |
| Vite | 5.x |

3.3 测试工具

| 工具名称 | 用途 |
| --- | --- |
| Postman | API接口测试 |
| Chrome DevTools | 前端调试 |
| JMeter | 性能测试 |

4 测试数据度量

4.1 测试用例执行度量

| 被测对象 | 用例总数 | 执行总数 | 通过数 | 失败数 | 发现缺陷 | 规模(LOC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户模块 | 25 | 25 | 24 | 1 | 2 | 1200 |
| 实验室模块 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 800 |
| 预约模块 | 32 | 32 | 30 | 2 | 3 | 1500 |
| 管理员模块 | 15 | 15 | 14 | 1 | 2 | 600 |
| 界面模块 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 |
| 总计 | 100 | 100 | 96 | 4 | 7 | 4500 |

4.2 测试进度和工作量度量

4.2.1 进度度量

| 任务 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试计划 | 2026-06-8 09:00 | 2026-06-8 12:00 | 2026-06-8 09:00 | 2026-06-8 11:30 | 完成 |
| 用户模块测试 | 2026-06-8 14:00 | 2026-06-8 18:00 | 2026-06-8 14:00 | 2026-06-8 18:00 | 完成 |
| 实验室模块测试 | 2026-06-9 09:00 | 2026-06-9 12:00 | 2026-06-9 09:00 | 2026-06-9 11:30 | 完成 |
| 预约模块测试 | 2026-06-10 14:00 | 2026-06-10 12:00 | 2026-06-10 14:00 | 2026-06-10 11:00 | 完成 |
| 管理员模块测试 | 2026-06-11 14:00 | 2026-06-11 18:00 | 2026-06-11 14:00 | 2026-06-11 17:30 | 完成 |
| 界面模块测试 | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 12:00 | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 11:00 | 完成 |
| 报告编写 | 2026-06-13 14:00 | 2026-06-13 18:00 | 2026-06-13 14:00 | 进行中 | 进行中 |

4.2.2 工作量度量

| 执行任务 | 开始时间 | 结束时间 | 工作量(小时) |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试计划制定 | 2026-06-8 09:00 | 2026-06-8 11:30 | 2.5 |
| 用户模块测试执行 | 2026-06-8 14:00 | 2026-06-8 18:00 | 4.0 |
| 实验室模块测试执行 | 2026-06-9 09:00 | 2026-06-9 11:30 | 2.5 |
| 预约模块测试执行 | 2026-06-10 14:00 | 2026-06-10 11:00 | 6.5 |
| 管理员模块测试执行 | 2026-06-11 14:00 | 2026-06-11 17:30 | 3.5 |
| 界面模块测试执行 | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 11:00 | 2.0 |
| 总计 | - | - | 21.0 |

4.3 缺陷数据度量

| 缺陷严重程度 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 严重(P0) | 1 | 14.3% |
| 高(P1) | 2 | 28.6% |
| 中(P2) | 3 | 42.9% |
| 低(P3) | 1 | 14.3% |
| 总计 | 7 | 100% |

| 缺陷类型 | 数量 |
| --- | --- |
| 功能缺陷 | 4 |
| UI显示问题 | 2 |
| 性能问题 | 1 |
| 总计 | 7 |

4.4 覆盖率数据度量

| 被测对象 | 代码行数 | 测试覆盖行数 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户模块 | 1200 | 980 | 81.7% |
| 实验室模块 | 800 | 680 | 85.0% |
| 预约模块 | 1500 | 1150 | 76.7% |
| 管理员模块 | 600 | 480 | 80.0% |
| 界面模块 | 400 | 340 | 85.0% |
| 总计 | 4500 | 3630 | 80.7% |

4.5 综合数据分析

| 指标 | 计算公式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 计划进度偏差 | (实际进度 - 计划进度) / 计划进度 × 100% | -3.8% |
| 用例执行效率 | 执行用例总数 / 执行总时间(小时) | 4.76 个/小时 |
| 用例密度 | 用例总数 / 规模 × 100 | 2.22 个/百行 |
| 缺陷密度 | 缺陷总数 / 规模 × 100 | 0.16 个/百行 |
| 用例质量 | 缺陷总数 / 用例总数 × 100 | 7% |

缺陷严重程度分布：

- 严重(P0):  14.3%

- 高(P1):  28.6%

- 中(P2):  42.9%

- 低(P3):  14.3%

缺陷类型分布：

- 功能缺陷:  57.1%

- UI显示问题:  28.6%

- 性能问题:  14.3%

5 测试评估

5.1 测试任务评估

评估结论：本次测试执行准备充足，完成了既定目标。

| 评估项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试用例覆盖率 | 良好 | 覆盖了系统主要功能模块 |
| 测试执行完整性 | 良好 | 所有用例均已执行 |
| 缺陷发现率 | 良好 | 有效发现7个缺陷 |
| 进度控制 | 良好 | 实际进度略快于计划 |

5.2 测试对象评估

评估结论：测试对象符合集成测试阶段质量要求，可以进入到系统测试执行阶段。

| 评估项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能正确性 | 良好 | 核心功能正常工作 |
| 界面友好性 | 良好 | UI设计合理，交互流畅 |
| 兼容性 | 良好 | 主流浏览器均能正常访问 |
| 安全性 | 需改进 | 建议增加更多安全测试 |

6 遗留缺陷分析

| 缺陷编号 | 标题 | 严重程度 | 状态 | 预计修复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF001 | 用户封禁后预约验证不生效 | 高(P1) | 已修复 | 2026-06-12 |
| DEF002 | 首页轮播图切换动画异常 | 中(P2) | 已修复 | 2026-06-12 |
| DEF003 | 未登录状态显示退出按钮 | 低(P3) | 已修复 | 2026-06-12 |
| DEF004 | 可以预约已过期的时段 | 严重(P0) | 已修复 | 2026-06-13 |
| DEF005 | 编辑预约时段设置不合理 | 中(P2) | 已修复 | 2026-06-13 |
| DEF006 | 实验室类型未同步 | 中(P2) | 已修复 | 2026-06-13 |
| DEF007 | 实验室查询页面布局不够美观 | 低(P3) | 已修复 | 2026-06-13 |

7 审批报告

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 提交人 | ______吴思豪_________ | 2026-06-13 |